泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司
2X40MW农林生物质热电联产示范项目

蒸汽吹灰大修

招 标 文 件

招标编号：JZNY-TLSWZ-ZQCH-ZBWJ-2026-004

招标人：泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司

中国·哈尔滨市松北区

二0二六年四月

目录

第一章	商务部分（招标公告）	- 1 -

一、招标内容：	- 2 -

二、资金来源：	- 2 -

三、工程地点与工程期：	- 2 -

四、投标资格：	- 2 -

五、购买招标文件时间：	- 3 -

六、购买招标文件流程	- 3 -

七、联系方式	- 3 -

八、招标公告发布的媒介	- 3 -

九、招标人	- 3 -

第二章投标须知	- 5 -

一、投标人须知前附表	- 5 -

二、投标人须知	- 8 -

（一）总则	- 8 -

（二）招标文件	- 9 -

（三）投标文件的编制	- 11 -

（四）投标文件的递交	- 13 -

（五）开标与评标	- 15 -

第三章合同条款	- 24 -

第四章投标文件格式	- 41 -

一、前附表	- 42 -

二、投标函	- 44 -

三、授权委托书	- 45 -

四、开标一览表	- 46 -

五、投标报价表	- 48 -

六、技术方案	- 51 -

七、商务/技术条款偏离表	- 56 -

八、资格证明文件	- 57 -

- 商务部分（招标公告）

1.1招标公告

招标公告

泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司对泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司蒸汽吹灰大修（招标编号：JZNY-TLSWZ-ZQCH-ZBWJ-2026-004）进行国内邀请合格的企业参加投标。

# 一、招标内容：

泰来电厂计划夏季检修对两台炉蒸汽吹灰大修，本工程共计包含60台吹灰器的改造，采购清单详见改造方案清单，本工程包工包料及施工，属于交钥匙改造工程，涉及电控部分全部交钥匙。

# 二、资金来源：

企业自筹资金。

# 三、工程地点与工程期：

工程地点：齐齐哈尔市泰来县南部工业园区内

工程期：合同签订后15天

# 四、投标资格：

1、法人资格：具有中华人民共和国境内注册的独立的企业法人资格；

2、型式试验：具有国家权威机构出具的满足招标要求的整套装置的产品型式试验报告；

3、注册资本：注册资本金500万元以上；

4、运行业绩：具有市场运行业绩，且安全可靠运行1年以上。需提交该业绩已成功运行的证明材料（如：电站或变电站经营者签字的、证明设备成功运行的文件）；

5、财务能力：经营状况良好，连续两年以上盈利，有投标人基本账户所在银行出具的银行资信证明和可用于本项目的流动资金证明（不低于200万元）；

6、质量保证：具有产品范围覆盖本次招标设备的ISO9000系列或等同质量保证体系认证证书及年检记录；

7、诚信履约：具有良好的商业信誉，产品质量无不良记录，供货时间无迟延记录；近3年内在合同签订、合同履行、售后服务及产品运行过程中，未因不诚信履约被国电集团、龙源集团列入黑名单，且在处罚期内；

8、限制条件：最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为；没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；单位负责人为同一个人或者存在控股和被控股关系的两个及两个以上单位，不得在同一招标项目中投标，否则均作废标处理。

# 五、购买招标文件时间：

2026年04月27日至2026年04月30日，每天上午9：00至11：00，下午13：00至16：30（北京时间），发电子邮件标书。招标文件售价￥1000元，售后不退，只开具收款收据。

# 六、购买招标文件流程

1 潜在投标人将如下材料和信息上传至  jzcg6@jiuzhougroup.com

1.1、拟参与投标的项目名称、招标编号

1.2、投标人的单位名称、联系人姓名、电话、手机和电子信箱。

| 项目名称 | 招标编号 | 公司名称 | 联系人、手机 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司 2X40MW农林生物质热电联产示范项目 | JZNY-TLSWZ-ZQCH-ZBWJ-2026-004 |  |  |  |

# 七、联系方式

所有投标文件须于2026年04月30日13:00前（北京时间)交到哈尔滨市松北区九洲路609号。如果地点有改变，招标机构将提前通知，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

开标时间：2026年04月30日13:00（北京时间)

开标地点：电子开标，无需到现场，请将投标文件发至zb@jze.com.cn

# 八、招标公告发布的媒介

本招标公告在泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司网站上发布。

# 九、招标人

招标人：泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司商务联系人：何慧莹

联系  电话：18249173690

邮      编：150027

邮      箱：jzcg6@jze.com.cn

技术联系人：张鹏

联系电话：17390641444

邮      编：162400

招标部门名称：泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司招标委员会

单位地址：哈尔滨市松北区九洲路609号

汇款资料：

户    名：泰来九洲生物质热电有限责任公司

开 户 行：中国农业发展银行泰来县支行

账    号：20323022400100000321921

汇入城市：泰来县

第二章  投标须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人/买方：泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司招标内容： 泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司蒸汽吹灰大修项目采购（详见蒸汽吹灰大修项目清单）。 质量标准：合格，满足招标文件所要求的各项技术指标。 工程地点：齐齐哈尔市泰来县南部工业园区内。 工程期：合同签订后15天 报价要求：指定位置就位价，并配合安装单位进行安装与调试。 |
| 2 | 资金来源：企业自筹资金 |
| 3 | 1、法人资格：具有中华人民共和国境内注册的独立的企业法人资格； 2、型式试验：具有国家权威机构出具的满足招标要求的整套装置的产品型式试验报告； 3、注册资本：注册资本金500万元以上； 4、运行业绩：具有市场运行业绩，且安全可靠运行1年以上。需提交该业绩已成功运行的证明材料（如：电站或变电站经营者签字的、证明设备成功运行的文件）； 5、财务能力：经营状况良好，连续两年以上盈利，有投标人基本账户所在银行出具的银行资信证明和可用于本项目的流动资金证明（不低于200万元）； 6、质量保证：具有产品范围覆盖本次招标设备的ISO9000系列或等同质量保证体系认证证书及年检记录； 7、诚信履约：具有良好的商业信誉，产品质量无不良记录，供货时间无迟延记录；近3年内在合同签订、合同履行、售后服务及产品运行过程中，未因不诚信履约被国电集团、龙源集团列入黑名单，且在处罚期内； 8、限制条件：最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为；没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；单位负责人为同一个人或者存在控股和被控股关系的两个及两个以上单位，不得在同一招标项目中投标，否则均作废标处理。 |
| 4 | 投标有效期：1天 |
| 5 | 投标保证金： 1、金额：伍万元 2、形式：银行电汇、银行汇票或银行支票，不接受现金。出票单位为投标人，不得由其他单位、组织或个人代为出票，否则，造成的后果和责任由投标人承担。 3、要求：票据必须有效齐全，开标现场面交，不密封。 4、联系人：何慧莹 5、退还办理：中标通知书发出后15日内办理投标保证金的退还，若投标单位在开标日后1个月仍未收到退还的保证金，可电话联系。投标人若中标，还需将合同签字页与金额页的扫描件一并发送至联系人邮箱，其投标保证金将扣除中标服务费后的余额退还。 |
| 6 | 投标文件份数： 正本1份，副本4份，电子版1份，开标要素表1份，开标卡一份（开标卡不密封，提交投标文件和投标保证金时提交）。 |
| 7 | 现场考察与标前答疑会： 招标人不组织现场考察和标前答疑会，由各投标单位根据自己需要自行考察，若有疑问以邮件形式。 |
| 8 | 投标书递交地点：哈尔滨市松北区九洲路609号 |
| 9 | 投标截止日期：2026年04月30日13:00(北京时间) |
| 10 | 开标时间：2026年04月30日13:00 (北京时间) 开标地点：电子开标，无需到现场，请将投标文件发至zb@jze.com.cn |
| 11 | 评标方法：综合评定法 |
| 12 | 中标服务费：中标方须支付中标服务费（合同总价的1%）,包含在设备总价中，不在单独列出。 |

## 二、投标人须知

### （一）总则

1． 项目说明

1.1  投标人必须认真阅读本招标须知，并确保完全响应各条款，对于加“*”的事项应特别注意，若有不响应事项，将做出不利投标人的解释，直至投标文件被拒绝。

1.2  招标范围及交货要求

见“投标人须知前附表”。

1.3 资金来源

见“投标人须知前附表”。

1.4  投标人的资格

1.4.l  投标人的资格要求见“投标人须知前附表”。

1.4.2  投标人必须在招标代理单位购买招标文件并登记备案，未经向招标代理单位购买招标文件并登记备案的单位均无资格参加本次投标。

1.4.3  投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规。

1.4.4  投标人一旦中标，通过谈判签订合同后，不得将项目转包他人加工，也不得变更加工场所进行加工，否则将视为违约并自动终止合同。

1.4.5  投标人不得直接或间接地与买方为采购本次招标地货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

1.5  投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“投标人须知前附表”中所述的招标人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

2.定义

2.1招标人：指依照《中华人民共和国招标投标法》所规定提出项目、进行招标的法人或其他组织，本项目中的招标人为：齐齐哈尔市泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司。

2.2招标组织：齐齐哈尔市泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司招标委员会。

2.3投标人：指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的制造商或供应商。

2.4招标领导小组：由项目招标人按一定的程序和要求而组建的机构，负责领导招标工作。

2.5评标委员会：在招标领导小组的领导下，由聘请的专家和有关单位人员组成，负责具体评标工作。

2.6买方：即招标阶段的招标人，在签订和执行合同阶段为买方。

2.7卖方：即招标阶段的投标人，在签订和执行合同阶段为卖方。

2.7招标文件：指本文件，包括招标人或招标代理机构的补充通知和书面答疑澄清等。

2.9投标文件：指投标人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按照招标文件的要求向招标人提交的技术和商务文件。

2.10包：指投标报价的最基本单位，投标人的投标数量最少为其1个包，包内的招标内容不得肢解，只投包内部分设备的投标文件为无效文件。投标人可投多个包，招标人有权选择投标人中标的包数。

2.11货物:指投标人按招标文件规定，须向买方提供的设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、软件、手册及其他有关技术资料和材料，货物必须为全新的。

2.12服务：指招标文件规定投标人须承担的与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其他的伴随服务，提供技术援助、系统集成、安装、调试、培训、售后服务以及招标文件中规定投标人应承担的其他义务。

### （二）招标文件

3.招标文件构成

3.1 所需要提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有较详细规定，招标文件包括：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款

第五章 投标文件格式

第六章 技术要求与图纸

3.2投标人应认真阅读招标文件中所有内容。按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使其投标时对招标文件做出实质响应，否则，其投标将被拒绝。招标代理机构保留进一步要求投标人补充提供有关材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

3.3投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3天内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自行承担；投标人同时应认真审阅招标文件所有事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对应招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自负，并根据有关条款规定，可能导致投标文件被拒绝。

3.4除非另有规定，招标文件不单独提供招标货物使用的自然环境、气象条件、公用设施、道路交通运输等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

4.招标文件的澄清

4.1投标人在收到招标文件后，对招标文件的任何部分若有疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日前1天，按照招标文件“投标人须知前附表”第15项说明中招标代理机构的地址，以书面形式（包括手写、打印、印刷、电传、电报、传真和电子邮件，下同）通知招标代理机构。不论招标代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或者是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标代理机构都将在投标截止日前3天以书面形式予以答复。投标人应在收到澄清后2天内以书面形式通知招标代理机构确定已收到澄清纪要，澄清纪要作为招标文件组成部分，对投标人起约束作用。

4.2如有必要，招标代理机构将就投标人提出的问题以答疑的形式在投标预备会上进行解释。

5. 招标文件的修改

5.1招标文件发出后，投标截止日期前3天的任何时候，确需要变更招标内容，招标代理机构可主动或在解答投标人提出问题时对招标文件进行修改。

5.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有的投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。投标人应在收到修改后2天内以书面形式通知招标代理机构确定已收到招标文件的修改文件。

5.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件的修改文件以书面明确内容为准。当招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件的修改文件之间有矛盾时，以最后发出的文件为准。

5.4 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件的修改文件在投标截止日前3天以书面形式通知所有的投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件的修改文件进行研究，招标代理机构可酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间在招标文件的修改文件中明确。

### （三）投标文件的编制

6.投标文件的语言及计量单位

6.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人和招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。如果任何投标人提供的印刷文字以另一语言书写，也须在相应段落伴之以中文译本，在此种情况下，为便于理解投标文件则应以翻译文本为准。

7.投标文件的构成

投标人应按招标文件规定的内容和格式编制投标文件，并按下列顺序汇集成册，编写页码且装订成不易散落的一份投标文件后提交。（宜双面印刷，软皮简装，禁止拉杆、压条等活页装订，否则标书散落导致评标信息不齐全的责任由投标人承担）*

(1) 目录

(2) 前附表（必须逐项填写且保证其内容与投标文件一致，若有不一致现象，可能导致扣减其评审分数，直至废标）*

(3) 投标函；

(4) 授权委托书；

(5) 开标要素表（要求见前附表，必须保证其内容与投标文件一致；若不一致，必须有详细的调整说明，否则，以本表的报价为准）*

(6) 投标报价表（必须装订在投标文件中，不得单独密封，投标人承担单独密封导致投标报价缺失的相关责任；若有调价函，请附调整后的报价清单一正二副，招标人不接受只调整总价的报价函）*；

(7）商务/技术条款偏差表；

(8）技术文件；

(9）资格审查资料。

上述文件必须使用招标文件提供的投标文件格式 (表格可以按同样格式扩展)；所有材料应装订成一份，封面右上角设正副本与招标编号标识。*

8. 投标与支付费用的货币

全部用人民币表示。

9.投标报价

9.1投标人应按招标文件要求的格式认真填写投标报价表和投标分项报价表，投标报价表和投标分项报价表必须按照招标文件提供的格式逐项填写，投标人可对部分项目进行进一步分解细化，或对技术要求或图纸中已明确不包含的项目进行删除。投标人须知、技术要求或图纸中已明确包含的项目，投标人在分项表中未标明费用，则视同包含在其他项目中。

9.2投标人至少投标一个标包，投标人不得对标包内的工作内容进行肢解投标。投标人的投标报价应包含标包内的全部工作内容，不得只投标部分工作内容，否则视同招标范围不响应。

9.3投标人按照招标文件的要求所填写的分项报价,其目的是便于买方评标,但在任何情况下并不限制买方以任何条款签订合同的权利。

9.4招标人不接受有任何选择的报价，对每种设备只准许有一个报价。

9.5 投标报价表和投标分项报价表中如果单价与总价有出入，或者数字与文字有出入，或有其他错误，调整原则见“第三章 评标办法”中相关说明。

10.投标保证金

10.1投标人在提交投标文件的同时，必须按照招标文件的要求提交投标保证金。未按规定提交投标保证金的投标文件无效。

10.2投标保证金可采用银行汇票或银行支票，不得使用现金，且票据单位名称与投标单位名称务必一致。投标保证金在递交投标文件时单独面交。收款人信息见下表。

| 序号 | 收 款 人 | 泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开户银行 | 中国农业发展银行泰来县支行 |
| 2 | 帐 号 | 20323022400100000321921 |

10.3投标保证金的退还详见前附表说明，为保证退还顺利，投标人应按照本文件格式要求填写开标卡，在递交投标文件和投标保证金同时递交，无需密封。

10.4若发生以下任何一种情况，招标人可以没收投标保证金。

（1）投标人在招标文件规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后拒绝按中标状态签订合同（即不按中标时规定的技术方案、服务范围和价格签订合同）；

（3）投标人出现的报价错误拒绝按本须知招标文件规定修正标价，给项目定标或合同签订造成不利影响的。

（4）投标报价有漏项或低于成本价，开标结束后在投标有效期内强行调整报价，给项目定标或合同签订造成不利影响的。

11.投标有效期

11.1投标文件的有效期详见“投标人须知前附表”，在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。

11.2招标人认为有必要时可用书面形式要求投标人延长投标文件的有效期，但最长不超过60天，投标人应以书面形式答复招标人的上述要求。若投标人拒绝招标人的要求，可在原定有效期期满后收回投标保证金；若接受招标人的延期要求，则投标文件继续有效，且仍不允许修改，但需相应延长投标保证金的有效期，在延长期内，第10条的规定仍适用。

12.投标文件的格式和签署

12.1投标文件应包括招标文件规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外的使用招标文件所提供的投标文件格式（表格可以按同样格式扩展），投标文件份数详见“投标人须知前附表”，投标文件封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。

12.2 投标书的正本和所有的副本均须打印或用不退色墨水书写并由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件中。（注意：副本的签署要求同正本，亦要盖红章和授权代表手签，不得使用签字章代替手签）*。

12.3投标文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，除了按招标人书面指示进行修改的以外，均应由法定代表人（或委托代理人）在修改处盖章且签名确认，并标注修改时间，未签字盖章的修改，评标委员会将不予认可，由于修改导致投标文件关键方案不清或出现两个及以上投标报价的，该投标文件作废标处理。

### （四）投标文件的递交

13.投标文件的密封和标记

13.1投标文件的装订、密封与标记

投标文件的正本、副本、开标要素表及电子文本应分开装袋密封（即正本一个密封包，副本一个密封包，无需外包封；“开标要素表”另外单独制作一份，单独密封；电子文本〔设单位标识〕单独密封），开标卡一份，单独制作，无需密封。在封口处加盖单位公章，不密封的投标文件无效。封袋面上应标明“正本”、 “副本” “开标要素表”或“电子文本”字样，并写明：

(1) 招标人的名称；

(2) 招标项目名称及招标编号；（招标编号与正副本标识均设在封袋面的右上角，若分包制作，标注各分包的项目名称和编号）*

(3) 在 年月日：00前不准启封（注：填入最终确定的开标时间）；

(4) 投标人的名称和地址（加盖单位公章）*。

13.2若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，招标人不予受理。

14. 投标截止日期

14.1投标人应在“投标人须知前附表”要求的投标截止日期前将投标文件送达“投标人须知前附表”说明的地点，招标代理机构将在投标截止时间前2小时开始接收投标文件，不提前接收，投标文件应面交。

14.2招标人认为有必要时可以补充通知延长投标截止时间。若投标人同意延长投标截止时间，则招标文件规定的招标人和投标人与投标截止时间有关的义务和权利亦将适用至延长后的投标截止时间。

14.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

14.4 除到投标截止时间投标人不足三家不能依法开标，且招标人准备二次招标的情形外，投标人所递交的投标文件不予退还。

15.投标书的修改和撤回

15.1 若投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在招标文件规定的投标截止时间前将修改或撤回其投标文件的书面通知送达招标人。上述书面通知应按第12.1条的规定进行装订、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。投标人在递交投标书后，可以修改或撤回其投标书，但招标人必须在规定的投标截止期之前，收到书面通知。

15.2除招标文件另有规定外，投标人不得在投标截止时间后修改投标文件。

### （五）开标与评标

16.开标

16.1招标人将于“投标人须知前附表”规定的时间和地点公开开标，所有投标人均应派法定代表人或委托代理人参加，若投标人法定代表人或委托代理人未出席开标会议，则视同默认开标结果，由投标人承担由此引起的所有责任。

16.2 按照招标文件规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。

16.3 开标时，招标人将当众宣读投标人名称、投标价格，以及招标代理机构认为合适的其他的内容。

17.评标

17.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员有如下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

17.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

17.3评标

评标委员会按照实际开标信息，经评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足响应性要求时，招标人可以否决所有投标，重新招标。

18.合同授予

18.1定标与资格后审

18.1.1招标人依据评标委员会推荐的中标候选人，结合投标人的企业实力、已完项目的业绩与买方评价信息、目前实施项目与剩余生产能力等情况，决定中标单位及中标数量。招标人在授予合同时有权对设备数量和服务予以增加或减少。

18.1.2招标人将对推荐的中标人是否有能力满意地履行合同义务进行审查。审查将根据投标人提交的资格证明文件和招标人认为其它必要的、合适的资料，对中标候选人的财务、技术、采购、供货、售后服务等进行综合审查。

18.1.3如果审查通过，并经招标领导小组认可，则将合同授予该投标人；如果审查没有通过，招标人将对排序为第二的推荐中标是否有能力满意地履行合同义务做类似的审查。

18.1.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被有关部门查实存在影响中标结果的违法行为、不具备中标资格等情形的，招标人可确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新招标。以此类推，所有中标候选人都存在前述情形的，招标人应当重新招标。

18.1.5招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。

18.2 中标通知

18.2.1在本招标文件规定的投标文件有效期内或在延长后的投标文件有效期内，招标人将委托招标代理机构以书面形式向中标人发出中标通知，确认接受其投标。中标通知书为合同的组成部分。

18.2.2在发出中标通知书前，中标候选人的组织结构、经营状况等发生变化，或者存在违法行为被有关部门依法查处，可能影响其履约能力的，招标人可以要求中标候选人提供新的书面材料，以确保其能够履行合同。招标人认为中标候选人不能履行合同的，应当由评标委员会按照招标文件规定的标准和条件审查确认。

18.2.3招标人向中标人发中标通知时，亦将中标结果通知所有未中标的投标人。

18.3履约担保证件

18.3.1中标人收到中标通知书后，应在签订合同前向招标人提交经招标人同意的银行出具的履约保函，担保金额为合同价款的5％。

18.3.2 如果中标人在收到中标通知书后没有按照招标文件有关规定执行，招标人将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。

18.3.3发出中标通知书后，若招标人拒签合同，招标人应向中标人退还投标保证金。

18.4签订合同

18.4.1中标人应在收到中标通知书后的 3天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

18.4.2若中标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同，招标人可以取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

18.4.3发出中标通知书后，若招标人拒签合同，招标人应向中标人退还投标保证金。

18.4.4合同签署

（1）合同各方签署的合同应规定买方和卖方之间的基本的理解情况，以及全套投标书、包括澄清的内容，上述内容应由投标人填充、手签和盖章，还包括签字的经买方同意的价格表；

（2）投标人的完整的投标文件，包括提供的描述的资料，该资料不得同招标文件相抵触；

（3）在合同谈判时书面达成的对投标书的偏差和修订。

上述文件达成的最终文件的编排次序如下：

（下列文件按顺序排列，排在上面的文件的内容优先于后面的文件）

——合同书

——合同谈判期间的会谈纪要，更正等（经过买卖方的认可）

——招标文件

——卖方的投标文件、书面澄清文件

投标书的几部分应被视为一个整体。如果对投标书的某部分的解释或某个准确的含义的理解有不同的地方，卖方应向买方澄清，买方的决定为最终的有约束力，对于卖方在此之外的要求将会被拒绝。

19 重新招标和招标中止

19.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于三家的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

19.2招标中止

由于招标人原因中止招标或未能在招标文件规定的延长后的投标文件有效期内确定中标人和发出中标通知，招标人退还投标人的投标保证金。

20 纪律和监督

20.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

20.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

20.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

20.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行

20.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

21 需要补充的其他内容

所提供的设备应具备自动接受授时信号功能和自动校时功能（由招标人结合工程实际增加个性化需求，在此处加以特别说明）

附件1：开标卡

开 标 卡

| 项目名称 | （明确所投项目及标包） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 | （招标编号后三位） | 开标日期 |  |
| 投标单位名称 | （注：填写全称，并盖单位公章） |  |  |
| 投标保证金 | 金额：形式：票据编号： |  |  |
|  | 退还信息：（注：用于保证金退还） 收款单位名称：（注：填写全称） 汇入行名称：（注：填写全称） 汇入行账号： 汇入行行号：（注：12位行号） 财务部门联系人： 联系电话： |  |  |
| 投标文件 | 正本1份，副本 4份，电子版1份，开标表1份，密封状况：良好 |  |  |
| 授权委托人 | 姓名： 职务：身份证号码： 联系电话：；授权人签字： （须手签） |  |  |

…………………………………………………………………………………（盖单位公章）…………

回  执

| 项目名称 | （明确所投项目及标包） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 | （招标编号后三位） | 开标日期 |  |
| 投标单位名称 | （注：填写全称） |  |  |
| 投标保证金 | 金额：形式：票据编号： |  |  |
|  | 签收人： 签收日期： |  |  |
| 投标文件 | 正本1份，副本4份，电子版1份，开标表1份，密封状况：良好 |  |  |
|  | 签收人： 签收日期： |  |  |

说明：投标人在开标会前递交投标文件和投标保证金的同时提交此卡，该卡由签收人签字后，作为招标人接收投标文件和投标保证金的凭据。除回执中签收人和签收日期外，其他栏目均由投标人填写。投标人应确保此卡各项信息录入完整、准确，并承担由于信息不准确、不完整的相关责任。一次开标会只需提交一份开标卡，所有投标项目均列在相应表格中即可。表格不足可扩展。

附件2：问题澄清通知与问题的澄清（格式）

问 题 澄 清 通 知

（编号：SWZ-MLS×-×××-P××）

致：            （投标人名称）

×××评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

l、××××

2、××××

……

请将上述问题的澄清于××年××月××日××时前递交至×××××或传真至××，采用传真方式的，应在××年××月××日××时前将原件递交至×××××。

评标工作组负责人：（签名）

××××年××月××日

问 题 的 澄 清

（编号：SWZ-MLS×-×××-P××）

致：×××××评标委员会：

澄清问题通知（编号：     ）已收悉，现澄清如下：

l、××××

2、××××

投标人：（单位名称）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日  期：

说明：1、“问题澄清答复”一式两份，按要求盖章并签字，若投标人不能在规定时间内完成盖章，可首先由授权代表签字后递交，盖章件在签字后三日内寄送至招标代理机构。

2、“问题澄清答复”可手写，可机打，但不得在“问题澄清通知”上直接填写。

3、投标人所有的问题澄清或说明，均借鉴该格式以书面形式提交。

附件3：履约保函（格式，中标后开具）

履 约 保 函

致：  （买方名称）  （以下称买方）

本保函是为  （卖方名称）  （以下称卖方）于  （日期）  签订第  （合同号）  合同为买方提供  （设备名称）  提供履约担保。

（银行名称）  （以下简称银行）以及他的继承人，受让人为了无条件地，不可撤销地并放弃追索权，根据并同意下列条款，保证付给买方合同设备价格的10% ，即

万元人民币。

⑴当卖方未能忠实地履行合同文件规定和此后双方同意的对合同的有效修改、补充和变动（以下简称违约），无论卖方有无不同意见，银行在收到买方的书面通知时，银行将按买方所要求的上述金额和方式付给买方。

⑵按上述承付的金额将是净数，不得扣除现在或将来应付的任何税捐、关税、费用、手续费或任何性质的由任何人加予的保留款。

⑶本保函的规定是我们银行无条件的不可撤销的直接义务。合同条件的修改，以及买方所允许的时间改变或任何让步，除条款中有规定免除银行的责任外，都不能解除我们银行在这方面的义务。

⑷按保函自开立之日起生效。履约保证金在合同条款规定的质量保证期满后不迟于30天退还；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后。

（卖方银行的名称）   公章

（签发人名和签字）

年      月      日

附件4：承 诺 书

致：（ 买方单位名称 ）

为保证（项目名称）电场（产品名称）质量，（卖方单位名称）承诺如下：

1、积极配合监造人员依据合同开展监造工作，按照监造人员的要求提交有关资料，包括文件见证所需资料和动态调整的排产进度计划。

2、监造人员有权随时进入本合同产品的加工地点，对所有工序实施现场见证。卖方负责为监造人员办理出入制作现场的相关手续，并确保监造人员在本合同产品的加工区域内无障碍实施监造活动。

3、开始生产、关键零件部件组装、调试、试验、发货前及按监造细则确定的停工待检点，卖方必须至少提前7天通知监造人员，待监造人员到达现场或发出指令后方可进行。因未提前通知导致监造人员无法现场监督的责任，由卖方承担，买方有权选择第三方对本合同产品进行试验，试验及相关费用由卖方承担。

4、为保证信息沟通顺畅，卖方必须指定专人负责与监造人员进行沟通，负责人的联系方式必须在本合同产品开始生产前上报买方，其联系方式在履约期间应保证畅通。

5、本承诺书作为合同附件，与合同具有同等效力，卖方若未按照以上4条配合监造方开展工作，造成重要生产过程、关键节点未见证的，买方有权委托有资质的第三方进行必要的检测、检验，卖方承担由此产生的费用。检测、检验合格后，买方可支付货款。

卖方单位名称：

授权委托人：

年      月     日

# 第三章 合同条款

××项目（××设备）采购合同

1定义

本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

1.1“买方”是指 （招标人名称），包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

1.2“卖方”是指（卖方法定名称），包括该法人的法定代表人，法人的继任方和法人的受让方。

1.3“合同”是指本文件及其附件中的所有部分。

1.4“合同价格”是指本合同4款中规定的部分。

1.5“生效日期”是指本合同18款中所规定的合同的生效日期。

1.6“技术资料”是指合同设备及其与工程相关的设计、制造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件（包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件等）。

1.7“合同设备”是指卖方根据合同所要供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和所有物品，如本合同附件所列和规定。

1.8“性能验收试验”是指为检验本合同技术协议规定的性能、保证值所进行的试验。

1.9“初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同技术协议规定的保证值后，买方对合同设备的验收。

1.10“最终验收”是指买方对合同设备保证期满后的验收。

1.11“日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

1.12“技术服务”是指由卖方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程服务。

1.13“现场”是指电场，为买方安装合同设备所在地。

1.14“备品备件”是根据本合同提供的设备备用部件。

1.15“试运行”是指单机、整机或各系统和设备在调试和工程试运行阶段进行的运行。

1.16“分包商”或“分供货商”是指由卖方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

1.17“书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章或签名的文件。

1.18“设备缺陷”是指卖方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、元器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

1.19监造：是指监造单位接受买方委托，代表买方行使其本合同中买方的职能，到卖方生产现场跟踪制造全过程，对设备在制造过程中的材料选用、标准执行、加工工艺、检验结果、生产进度以及卖方的质量管理体系运行情况进行监督。

2合同标的

本合同所订设备将用泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司。

2.1设备名称、数量

设备名称：                                                    。

数    量：

2.2凡卖方供应的设备应是全新的，技术先进的，并且是成熟可靠的。

2.3设备的技术规范、技术经济指标和性能、提供的技术服务和技术资料按本合同技术协议。

2.4卖方提供合同设备的供货范围按合同附件。

2.6卖方提供设备的运输及保险。

3供货范围

3.1合同供货范围：

泰来九洲兴泰生物质热电联产示范项目蒸汽吹灰大修项目采购。详见蒸汽吹灰大修项目图纸清单。

3.2合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确定不是卖方供货范围中应该有的，并且是满足技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方负责将所短缺的设备、技术、资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。

4合同价格

4.1本合同价格即合同总价为  万元（大写：元人民币）。

本合同价格为指定位置就位价，包括合同设备（含备品备件、专用工具等）、技术资料、技术服务等费用，还包括合同设备的税费含运费、装卸费及在运输过程中发生的一切费用和保险费等与本合同有关的所有费用。

4.2合同的分项价格见投标报价表。

4.3本合同总价在合同期内为不变价。

5付款

5.1本合同使用货币种类为人民币。

5.2付款方式：电汇、银行托收或汇票。

5.3合同设备款的支付（1：4：4：1）。

5.3.1预付款：

合同生效，且卖方提交经买方认可的银行出具的设备合同价款10%的履约保函并提交合同总额1%的中标服务费后，买方向卖方支付设备合同价款的10%作为预付款。

5.3.2进度款：

卖方按照双方约定的交货计划，将合同设备运到工程地点，提交设备质量检验合格证明，且合同双方签署交货验收证书后，买方向卖方支付到货设备合同价款40%的到货款。

5.3.3验收款：

合同双方签署初步验收证书后，买方向卖方支付到货设备合同价款40%的验收款。

5.3.4质保金

剩余设备合同价款的10%作为设备质量保证金，待设备投运满一年后15日内支付。

5.3.4发票

卖方应开具发票为16%增值税专用发票，随付款进度开具相应增值税发票，除预付款外，发包人付款前，供货方必须先提供对应等额的发票，在支付验收款前应提交合同全额的发票。

6交货和运输

6.1本合同设备的工程期应满足工程安装进度的要求，应保证及时和部件的完整性。

6.2交货时间及地点：要求卖方按照设备交货计划完成合同所有设备制造并运至工程地点。合同设备的工程地点为泰来九洲兴泰生物质热电联产示范项目现场,确切地点由买方派工程代表现场指定。全部设备及附件必须在约定时间之前运到现场，且配套专用工具、吊具等同时或先到现场。

6.3合同生效后3天内卖方应按本合同附件的规定向买方提供货物名称、总重量和交货日期的初步交货计划及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。在货物预计启动3天前，卖方以传真将6.6款中的各项内容通知买方。

6.4合同设备的交货日期以全部合同设备运到买方工程地点，双方在货物清单上签字为准。此日期即本合同11.10款计算迟交货物违约金时的根据。

6.5卖方需向承运部门办理申请发运设备所需要的运输工具计划，负责合同设备从卖方到现场工程地点的运输。

6.6在每批货物备妥24小时内卖方应以传真将该批货物的如下内容通知买方。

- 合同号；

- 货物备妥发运日；

- 货物名称及编号；

- 货物总毛重量；

- 货物总体积；

- 总包装件数；

- 对于特殊物品（易燃易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

6.7卖方应按设计院提交的《技术规范》规定，向买方分批提供满足工程设计、施工、调试、试验、检验、运行和维修所需的技术资料。

6.8技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，卖方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数等以传真通知买方。

6.9技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。

6.10买方可派遣代表到卖方工厂检查包装质量和监督装车情况，卖方应提前10天通知买方交运日期。如果买方代表不能及时参加检验时，卖方有权发货。上述买方代表的检查与监督不能免除卖方应负的责任。

6. 11因买方原因要求卖方推迟设备发货时（设备已制造完毕），由买方负担仓储费及必要时的保养费。并按本合同规定（视为卖方已交货）支付该批设备的款项。

6.12卖方必须派专人随车押送货物到工程地点，负责货物的运输和现场验货。路途一切费用由卖方负担。

7包装与标记

7.1卖方交付的所有货物要符合国家主管机关的规定，具有适合长途运输和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击及防磨损措施。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵设备安装现场。设备装货和包装前，卖方负责对其进行检查和清理，不留异物，并保证零部件齐全。

7.2卖方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

7.3卖方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

（1）合同号；

（2）供货、收货单位名称；

（3）设备名称、编号、图号；

（4）箱号/件号；

（5）数量；

（6）毛重/净重（公斤）；

（7）体积（长×宽×高；以毫米表示）；

应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。

7.4对裸装货物应在金属标签上注明上述有关内容。并要带有足够的货物支架或包装垫木。

7.5每件包装箱内，应附有包括：分件名称、数量、价格、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明书各一份，另邮寄装箱清单各二份。

7.6备品备件应分别包装并按7.3款注明上述内容，专用工具也应分别包装并按7.3款注明上述内容。

7.7各设备的松散零星部件应采用良好包装方式，装入尺寸适当的箱内。随整车发送。

7.8对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良、耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

7.9卖方交付的技术资料应使用适合长途运输、防雨、防潮和防磨损包装、每包技术资料的封面上应注明下述内容：

（1）合同号；

（2）供货、收货单位名称；

（3）毛重；

（4）箱号/件号；

每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

7.10凡由于卖方包装或保管不善致使货物遇到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方均应按本合同11款的规定负责及时修理、更换或赔偿。在运输中发现货物损坏和丢失时，卖方负责与承运部门及保险公司交涉，买方不负责运输过程中发生的一切费用及责任，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要。

8技术服务和联络

8.1卖方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

8.2卖方需派代表到现场进行技术服务，指导买方按卖方的技术资料进行安装、分部试运、调试和启动，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

8.3卖方应在合同生效后7日内以邮寄方式向买方提交执行8.1款和8.2款中规定的服务工作的组织计划一式二份。

8.4卖方有义务在必要时邀请买方参与卖方的技术设计，并向买方解释技术设计。

8.5如遇有重大问题需双方立即协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另一方应同意参加。

8.6各次会议及其联络方式双方均应作会议纪要，并以双方签字为准。所签纪要双方必须执行。如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人批准，并且以签字后的修改本为准。

8.7卖方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案，卖方如有修改，须以书面形式通知买方，经买方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，买方有权提出变更或修改意见，并书面通知卖方，卖方应给予充分考虑，应尽量满足买方要求。

8.8买方有权将卖方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

8.9对盖有“密件”印章卖方的资料，双方都有为其保密的义务。

8.10卖方的分包商需要合同设备的部分技术服务或去现场工作，应由卖方统一组织并征得买方同意，费用应由其自行负担。

8.11卖方（包括分包）须对一切与本合同有关的供货、技术服务等问题负全部责任。

8.12凡与本合同设备相连接的其它设备装置，卖方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

8.13卖方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。卖方到现场服务的技术人员在本合同生效后10日内提交买方予以确认。买方有权提出更换不符合要求的卖方现场服务人员，卖方应根据现场需要，重新选派买方认可的服务人员。

8.14由于卖方技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及卖方未按要求派人指导而造成的损失应由卖方负责。

9质量保证、检验与监造

9.1卖方应按ISO9000系列标准要求进行质量管理。

9.1.1卖方应在履行合同的全过程（从开始供货到最终验收），保证并负责所有供货和服务的质量，即要保证所有这些供货和服务的质量符合合同中有关技术、交货、验收和价格所规定的要求。

9.1.2卖方的质量保证体系应满足以下要求：

卖方应建立健全工厂的全面质量保证体系（并取得ISO9001认证），认真进行产品的质量检查。产品质量自检报告应抄送买方，或买方有权进行抽查。

9.2工厂检验

9.2.1工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

9.2.2检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的生产加工、组装、试验至出厂试验。

9.2.3卖方检验的结果要满足技术协议的要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方要求采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。

9.2.4工厂检验要按附件１有关标准进行。

9.2.5出厂试验验收

在设备制造完毕后，卖方应组织出厂验收试验。出厂验收试验应有业主代表参加。验收日期应提前10天通知业主。出厂验收试验按技术规范及有关标准进行。

9.3现场开箱检验

9.3.1货物到达目的地后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验，如发现有任何不符之处经双方代表确认属卖方责任后，由卖方处理解决。当货物运到现场后，买方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规格和质量，买方应在开箱检查前3天前通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖方检验人员提供工作方便。如检验时，卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。如买方未通知卖方自行开箱或每一批设备到达现场4个月仍不开箱，产生的后果由买方承担。

9.3.2现场检验时，如发现设备由于卖方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、缺少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理，更换或索赔的依据；如果卖方委托买方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由卖方承担；如果由于买方原因，造成损坏或缺陷，卖方在接到买方通知后，5日内提供或更换相应的部件，但费用由买方承担。

9.3.3卖方如对上述买方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到买方书面通知后5日内提出，并书面通知买方，否则上述要求即告成立。如有异议，卖方在接到通知后5日内，自费派代表赴现场同买方代表共同复验。

9.3.4如双方代表在合同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

9.3.5卖方在接到买方按本合同9.3.1至9.3.2款规定提出的索赔后，应按9.3.6款的规定尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费、安装延误费及由此而引起的少发电费和相关的一切费用均应由责任方负担。对于上述索赔，由买方从付款或保证金中扣除。

9.3.6由于卖方原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间，以不影响工程进度为原则，但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后15天，否则按11.11款处理。

9.3.7买方对到货检验的货物提出索赔的时间，不迟于货物抵达施工现场之日起的3个月。

9.3.8上述9.3.1至9.3.7款所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题或卖方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为卖方应承担的质量保证责任的解除。

9.4设备性能现场验收试验

9.4.1性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合技术协议的要求。

9.4.2性能验收试验的地点由合同确定。一般为买方现场。

9.4.3性能试验的时间：试验在试运行结束后1个月内进行，具体试验时间由买方确定。

9.4.4性能验收试验由买方主持，卖方参加。试验大纲由买方提供，与卖方讨论后确定。如试验在工厂进行，卖方要按本附件9.4.7款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需要的人力和物力等由卖方提供。

9.4.5性能验收试验的内容，买方提出卖方确认。

9.4.6性能验收试验的标准和方法，买方提出卖方确认。

9.4.7性能验收试验所需的测点，一次元件和就地仪表的装设应由卖方提供，参加方配合。卖方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

9.4.8性能验收试验的费用

本附件9.4.7和卖方试验的配合等费用已在合同总价内。

9.4.9性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以买方为主编写，卖方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则按合同中有关条款执行。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意（试验结果必须真实），并进行确认签字盖章。

9.5监造

9.5.1 监造单位受买方单位委托，代表买方行使其在本合同中的职能，买方应将与卖方签订的本采购合同（2份复印件）交监造单位，若有必要，应组织设计、卖方和监造单位召开设计联络会议。

9.5.2卖方应积极配合监造工作，按监造单位的要求积极参加周例会及专题协调会，并为监造单位驻厂监造提供工作和生活便利，但不承担监造单位的监造费用。

9.5.3监造单位根据设备采购合同、相关技术资料以及监造大纲等文件编制《监造实施细则》，经买方审批后实施。监造方式有文件见证、现场见证和停工待检，对于重要工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收点或不可重复试验验收点，必须有监造单位参加现场见证。停工待检点需由监造单位签认后方可转入下道工序。

9.5.4监造内容主要包括：

（1）审查卖方的质量管理体系及运行情况，主要工序的加工及装配质量；

（2）监督检查制造单位质检人员资格，以及试验仪器设备的情况。

（3）审查制造单位提供的生产计划，监督检查生产过程中，各工序的工艺文件、产品图纸的有效性，执行标准、规范、工艺规程、作业指导书的情况。

（4）审查设备所用原材料、元器件的质量，监督检查产品生产、组装、调试、试验、性能参数、外观质量是否满足相关标准、规范、规程等。

（5）监督检查包装入库出厂，包括清污、除锈、防腐、防护、喷漆、包装、标识、标签、技术资料、铭牌、搬运、入库、出厂、运输等细节。

（6）监督检查取样测试及测试结果真实性，加强产品关键质量点的监控。

（7）做好监督检查过程中的检查记录及监造验收报告，存档备案。

9.5.5监造要求

（1）关键零件、部件组装、调试、试验、发货前，卖方应提前通知监造人员达到现场进行监督检查。

（2）关键材料或部件入库、产品出厂必须经监造人员验收签字。

（3）买方在制造过程中拟采用重大新技术、新材料、新工艺的，鉴定和试验报告应经过监造单位的审核，签署意见，并由买方确认。

（4）监造实施过程中，如发现设备质量或生产进度与供货合同有较大偏差时，监造单位应以书面形式通知卖方，要求做出回复，并及时进行整改。对于重大质量问题，应立即向卖方出具书面停工通知，并及时向买方通报情况。

（5）监造单位根据设备采购合同中设备工程期的要求，审核卖方的生产计划，掌握设备排产、加工、装配和试验的实际进展情况，督促卖方按合同要求如期履约。

9.5.6买方授权监造单位以下权利

（1）有权对卖方选择的分包人的资质、能力等进行核查；

（2）有权对卖方的有关方案、计划、标准、主要工艺及装备进行审查；

（3）有权协调与卖方有关的参与单位的关系；

（4）征得买方同意后，有权签发停工令、复工令，如在紧急情况下未能事先报告时，可签发停工令，并在24小时内向买方做出书面报告；

（5）对卖方使用的外购的原材料、元器件、零部件、成品等的质量进行审查。对不符合合同约定有关标准的，有权通知停止使用；

（6）对监造设备实施过程中卖方的工作质量、产品质量进行检查、监督，对不符合要求的，有权下达整改令；

（7）对与监造设备相关的合同款支付申请进行审核和签证；

（8）在监造过程中，如发现卖方的人员不能胜任工作或不符合有关规定要求，监造单位有权要求卖方调换有关人员。

（9）对监造设备完工资料进行审核。

10  安装、调试、试运和验收

10.1本合同设备由买方根据卖方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装、调试、运行和维护。整个安装、调试过程须在卖方现场技术服务人员指导下进行。安装、调试过程中，若买方未按卖方的技术资料规定和现场技术人员指导、未经卖方现场技术服务人员签字确认而出现问题，买方自行负责（设备问题除外）；若买方按卖方技术资料规定和现场技术服务人员的指导、卖方现场技术服务人员签字确认而出现问题，卖方承担责任。

10.2合同设备安装完毕后，卖方应派人参加调试进行指导，并应尽快解决调试中的问题。

10.3试运行时间为全部设备运行稳定，达到连续稳定运行240小时。试运行期间若发生与本合同不符的情况时，双方要进行协商，商洽试运行期间的问题如何解决，否则买方不予性能初步验收。

10.4试运行结束后由买方负责，卖方参加进行性能验收试验。性能验收试验完毕，合同设备达到本合同技术协议所规定的各项性能保证值指标后，买方应在10天内签署由卖方会签的本合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。

10.5买方在确认以下工作进行完毕后可进行最终验收，并由双方签署最终验收证书，否则不予终验。

10.5.1返修部件已补齐，并由买方确认无任何质量差错。

10.5.2双方签订返修协议。

10.6不管合同设备性能验收试验进行一次或二次买方将于验收证书签发之日起至一年并完成索赔后止20天内按照11.5款的规定签发最终验收证书。

10.7买方出具的初步验收证书只是证明卖方所提供的合同设备性能参数截至出具的初步验收证明时可以按合同要求予以接受，但不能视为卖方对合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任的解除的证据。同样，最终验收证书也不能被视为卖方对合同设备中存在可能引起合同设备损坏的潜在缺陷应负责任的解除的证据。潜在缺陷指设备的隐患在正常情况下不能在制造过程中被发现，卖方对纠正潜在缺陷所应负的责任，其间应保证到保证期终止后一年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认）卖方应按照本合同11.3款的规定进行修理或调换。

10.8在合同执行过程中的任何时候，对由于卖方责任需要进行的检查、试验、再试验、修理或调换，在卖方提出请示时，买方应作好安排进行配合以便进行上述工作。卖方应负担修理或调换及其人员的费用。如果卖方委托买方施工人员进行加工或修理、更换设备，或由于卖方设计图纸错误或卖方技术服务人员的指导错误造成返工，卖方应按下列公式向买方支付费用：（所有费用按发生时的费率水平计费）

p=ah+M+cm

其中：p-总费用（元）

a-人工费（元/小时·人）

h-人时（小时·人）

M-材料费（元）

c-台班数（台·班）

m-每台设备的台班费（元/台·班）

11  保证与索赔

11.1保证期是指合同设备签发验收证书之日起一年（签最终验收证书）或卖方发运的最后一批交货的设备到货之日起15个月（签最终验收证书）。二者以先到日期为准。该保证期的具体内容按10款和11款有关条款执行。

11.2卖方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的、设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。卖方保证根据本合同《技术规范》所交的技术资料统一和内容正确、准确的并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。卖方为合同设备承担的保证期应到买方出具最终验收证书时止。

11.3本设备合同执行期间，如果卖方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，卖方应立即无偿更换和修理。如需更换，卖方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属卖方责任之日起的15天内，否则，应按11.12款处理。

11.4由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸说明和卖方现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由买方负责修理、更换，但卖方有义务尽快提供所需更换的部件，对于买方要求的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输，所有费用均由买方负担。

11.5合同规定的保证期满后，由买方在20天内出具合同设备保证期满最终验收证书交给卖方。条件是：在此期间卖方应完成买方在保证期满前提出的索赔和赔偿。但卖方对非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。

11.6在保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属卖方责任，则买方有权向卖方提出索赔。如卖方对此索赔有异议按9.3.3条款办理。否则卖方在接到买方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、索赔或委托买方安排修理。包括由此产生的到安装现场的更换费用、运费、保险费、少发电费、修理费等由卖方负担。

11.7如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

11.8由于卖方责任合同设备未能达到本合同《技术规范》所规定的一项或多项性能保证指标时，卖方应承担违约金。

11.9如合同设备在保证期内发现属卖方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到要求等），则其保证期将自该缺陷修正后开始计算一年。

11.10不是由于买方原因或买方要求推迟交货而卖方未能按本合同的规定推迟交货时（不可抗力除外），实际交货日期按本合同6.1款和6.4款规定计算，买方有权按下列比例向卖方收违约金。

迟交1—2周，每周违约金金额为迟交货物金额的1%；

迟交3—5周，每周违约金金额为迟交货物金额的2%；

迟交5周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的3%；

不满一周按一周计算。

卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。

对安装、试运行有重大影响的设备迟交超过1个月时,买方有权终止部分或全部合同。

11.11如由于确属卖方责任未能按本合同的规定按时交付经双方确认属严重影响施工的关键技术资料时，则每迟交一周，卖方支付违约金2万元/件，迟交时间的计算以6.9款规定为准。

11.12如果由于卖方技术服务的延误、疏忽或错误，在执行合同中造成延误，每延误工期一周卖方将向买方支付本合同设备总价0.5%的违约赔偿金，本合同设备这部分赔偿金最多不超过本合同设备总价的5%,且卖方需支付由于卖方技术服务错误或违约造成买方的直接损失。

11.13卖方对于根据本合同11.10、11.12款承担的本合同设备违约金总额不论单项或多项累计将不超过本合同设备总价的10%。

11.14卖方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。

11.15如果由于买方原因，迟付货款，买方须按下列方式支付违约金。

迟交1—2周，每周违约金金额为迟付金额的0.3%；

迟交3—5周，每周违约金金额为迟付金额的0.7%；

迟交5周以上，每周违约金金额为迟付金额的1.0%；

不满一周按一周计算。

买方除支付迟付款违约金外，还应支付迟交款的相应利息，每套合同设备迟付款违约金总额不超过每套设备总价的5% 。

11.16卖方保证其供应的本合同设备是由其自己制造的。若卖方未经买方同意将本合同全部或部分设备外委其它制造厂加工生产，用改挂名牌等手段欺骗买方，则买方有权解除合同，并可依法向卖方追究经济责任。

12 保险

卖方需对合同设备，根据陆运运输方式，向保险公司以卖方为受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险，保险区段为卖方仓库到工地交货（包括卸货）止。

13  税费

13.1根据中华人民共和国有关税务的法律、法规和规定，卖方应该交纳的与本合同有关的税费，由卖方承担。

13.2本合同价格为含税价。卖方提供的设备、技术资料、服务（包括运费）、进口设备或部件等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

14  分包与外购

14.1卖方未经买方同意不得将本合同范围内的设备或部件进行分包(包括主要部件外购)。卖方需分包的内容和比例应征得买方同意，否则不得分包。

14.2卖方将本合同范围内的设备或部件的内容和比例提交买方同意后，在本合同生效1个月内，将此部分设备或部件的分包商预选名单、分包商资质材料，提交给买方。买方收到卖方提交的分包商文件后1个月内进行审查，审查同意后，以书面形式予以答复。卖方须在买方同意的分包商名单中选定分包商，并以书面形式正式通知买方。

14.3分包（外购）设备或部件的技术服务、技术配合按8.9、8.10、8.11款的规定办理。

14.4卖方对所有分包设备、部件承担本合同项下的全部责任。

15  合同的变更、修改、中止和终止

15.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。如果该项修改改变了合同价格和交货进度，应在收到上述修改通知书后的3个工作日内，提出影响合同价格和交货进度的详细说明。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字并报原合同审查单位审查后方能生效。将修改后有关部分抄送原合同有关单位。

15.2如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，买方将用书面通知卖方，卖方在接到通知后2天内确认无误后应对违反或拒绝做出修正，如果认为在2天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，买方将保留中止本合同的一部分或全部的权利。对于这种中止，买方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由卖方负担。如果卖方的违约行为本合同其它条款有明确规定，则按有关条款处理。

15.3如果买方行使中止权利，买方有权停付到期应向卖方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给卖方的中止部分款项索回。

15.4在合同执行过程中，若因国家政策调整而引起本合同无法正常执行时，卖方或买方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理

15.5因买方原因要求中途退货，买方应向卖方偿付违约金，违约金为退货部分设备价格的10-30%并赔偿卖方由此产生的直接经济损失。

15.6因卖方原因而不能交货，卖方应向买方偿付违约金，违约金为不能交货部分设备价格的10-30%，并赔偿买方由此产生的直接经济损失。

15.7如果卖方破产、产权变换（被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，买方有权立即书面通知卖方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过买方同意的一部分合同。

15.8若15.7款考虑的情况确实发生，买方有权从卖方手中将与本合同设备有关的工作接管并收归已有，并在合理期限内从卖方的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关的设计、图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属买方，卖方应给买方提供全权处理并提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类设计图纸、说明和材料，买方对这种终止合同直接引起的对卖方的任何索赔不承担责任。此外，双方应对卖方已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。

16  不可抗力

16.1不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

16.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在7天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一切同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

16.3如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、运试行和验收等问题）。

17  合同争议的解决

17.1凡与本合同有关而引起的一切争议，双方首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向合同签订地法院提出诉讼。

17.2法院判决对双方都有约束力。

17.4上述过程发生的费用应由败诉方承担。

17.5在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同仍应继续履行。

18  合同生效

本合同生效需满足下列条件：

（1）本合同经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字，加盖合同专用公章。

（2）本合同有效期：从合同生效之日起到签发“最终验收证书”并理赔完毕货款两清之日止。

19  其它

19.1本合同适用法律为中华人民共和国法律。

19.2本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

19.3合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方做出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。

19.4本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

19.5双方任何一方未取得另一方事先同意前不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

19.6本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与“合同设备”和相互工程无关的第三方。

19.7合同双方应指定二名授权代表，分别负责直接处理“本合同设备”的技术和商务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效的同时通知对方。

19.8任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系在正式书写并按对方下述地址派员递送或挂号、航空邮寄、电报、传真或电传发送的，在取得对方人员或通讯设施接收确认后，即被认为已经被对方正式接收。

19.9本合同一式6份，双方各执3份。

19.10本合同双方的地址如下：

| 买方 | 卖方 |
| --- | --- |
| 名称： | 名称： |
| 联系人： | 联系人： |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 纳税人登记号： | 纳税人登记号： |
| 双方签字 | 双方签字 |
| 签字人： | 签字人： |
| 签字日期：2020年 月 日 | 签字日期：2020年 月 日 |

附件1：合同供货清单

# 由投标方按照技术协议补充

# 第四章  投标文件格式
一、前附表

| 序号 | 项目 | 内容 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位 | 名称（全称）： |  |
| 2 | 投标报价 | 投标报价：××万元 电压等级： 容量： |  |
| 3 | 企业简介 | 企业的厂房面积、技术人员与特殊工种人员数量，企业的主要优势等； 企业的年生产能力： 目前承接任务情况： 尚可承接任务的情况： |  |
| 4 | 主要生产装备 | 填写拟投入主要生产装备的规格型号与数量 |  |
| 5 | 产品性能特点与主要的优势 | 产品性能特点与主要的优势 |  |
| 6 | 营业执照 | 注册资本： 注册地： 经营期限： 成立时间： 法人代表姓名： 最近一次年检时间： | 填写该复印件的页码 |
| 7 | 企业性质 | 国有/民营（选择） 上级主管部门（国有单位填写）： |  |
| 8 | 许可证书 | 填写许可证的有效期，若为代理单位，填写代理许可证书，注明被代理单位名称： | 填写该复印件的页码 |
| 9 | 型式试验 | 型式试验报告的主要检查项目，检测单位及检测时间 | 填写该复印件的页码 |
| 10 | 财务 状况 | 上年度的资产总额： 负债总额： 资产负债率： 净利润： 净资产： 净资产收益率： | 填写该复印件的页码 |
| 11 | 代表性 类似 业绩 | 业绩的项目名称： 交货时间： 建设单位名称： 建设单位代表及其联系方式： | 逐项填写证明材料的页码，无证明材料的业绩无效 |
| 12 | 投标 保证金 | 投标保证金的数额： 形式及票据编号： | 填写投标保证金复印件的页码 |
| 13 | 授权代表 | 授权委托人的姓名： 手机： 投标单位传真： | 填写授权委托书的页码 |

说明：投标人必须按照填写说明逐条认真准确填写此表中的“内容”栏，并注明在投标文件中的位置，该表内容填写不齐全，评标时将扣投标文件响应性1分，若页面不足，可按格式扩展。*

## 二、投标函

致：（招标人名称）

根据  （招标项目名称） ，正式授权下述签字人    （姓名和职务）代表投标人　（投标人的名称），提交下述文件正本一份，副本4份, 电子版一份。

- 前附表；

- 投标报价表；

- 投标分项报价表；

- 技术方案；

- 商务/技术条款偏差表；

- 资格证明文件；

- 投标保证金 （形式、金额） ；

- 招标文件要求投标人提交的其他文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定提供交付的设备的投标总价元/人民币（大写）。

（2）我们承担根据招标文件的规定，履行合同的全部责任和义务。

（3）我们已经详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（4）投标有效期为自开标日起 10 个日历日。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

投标人：（公章）

法人代表或授权委托人：（签字）

日    期：年月日

## 三、授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系      （投 标 人 名 称）     的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权委托人身份证复印件

代理人：   （签字）   性别 ：年龄：_______

身份证号码：职务：____         ___

投标人：                   （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

授权委托日期：年 月日

四、开标一览表

项目名称：

招标编号：

设备名称：

投标人名称：

| 投标人名称 | 投标总价 （万元人民币） | 投标保证金（电汇）和金额（万元人民币） | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标声明如无，则填“无”。

投标人代表签字：______________

投标人公章：______________

日期：______________

注：

1.开标一览表除装订在投标文件中，另制作一份，单独密封在一个小信封中（包封上注明“开标一览表”），随投标文件一起递交。

2. 单台报价和总报价精确到百元，若投标人的报价未精确到百元，在开标时，由唱标员根据四舍五入原则精确到百元后唱标，并对投标文件的响应性扣分。

3.招标人提供的供货需求在合同实施过程中可能会有调整，合同价格不发生变化。

投标人（公章）：

投标人代表签字：

日期：      年    月   日

## 五、投标报价表

- 要求

1.1本表中的设备或部套分项与供货范围中分项内容的序号一致。

1.2当分项价格之和与总价格不符时，以报价低者为准。如有优惠条件，优惠条件要在分项价中体现。

1.3报价币为人民币。

1.4合同价格总表中各项均应填写，按提供格式将报价进行分解，逐项填写报价明细。

1.5价格表中报价为买方现场指定位置就位闭口价。

1.6分项报价表必须详细填写，至少包括各部件的规格、型号、品牌、生产厂家、单价等，逐项分解注明，若报价笼统或含糊导致评标委员会无法分析其报价合理性的，本次投标无效。

- 合同价格总表（格式）

合同价格总表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 单位：         人民币元

- 投标人：（公章）

- 授权委托人：   （签字）                                 年月日

分项价格表

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格 和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价 | 总计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：该表为必填表，投标人应按照格式逐项填写，若招标设备的技术要求与本表项目不符，以技术文件为准，投标人可自行调整，亦可增删子项。

国内分包与外购分项价格表

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价 | 总计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

进口设备（部套）分项价格表

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价 | 总计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：　（公章）

授权委托人：（签字）

年月日

## 六、技术方案

6.1、制造工艺流程

（包括各主要工序的制作说明，本招标项目所投标设备的主要部件、材质及加工装备等）

6.2、质量保证体系及各主要工序的质保措施；

6.3、技术服务和设计联络

- 卖方现场技术服务

1.1卖方现场服务人员的目的是所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。如果此人、月数不能满足工程需要，卖方要追加人、月数，且不发生费用。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员职称 | 派出人员人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.1.1卖方现场服务人员应具有下列资质。

1.1.2遵守法纪、遵守现场的各项规章制度。

1.1.3有较强的责任感和事业心，按时到位。

1.1.4了解合同设备的设计，熟悉其结构，有该设备现场安装工作经验，能够正确地进行现场指导。

1.1.5身体健康，适应现场工作的条件。若买方提出要求卖方须更换不合格的卖方现场服务人员。

1.2卖方现场服务人员的职责

1.2.1卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.2.2在安装和调试前，卖方技术人员应向买方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），卖方技术服务人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序和因卖方技术服务人员指导而发生问题，卖方负全部责任。

卖方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.2.3 卖方现场服务人员应有权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.2.4卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任

1.2.5卖方现场服务人员的正常来去和更换事先与买方协商。

1.3买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并提卖方便。

- 设计联络

2.1有关设计联络的计划、时间、地点、参加人数和内容要求由买、卖双方在合同谈判时商定。

2.2买方对卖方的设计确认并不减轻卖方对工程应负的责任。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内 容 | 时 间 | 地 点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 工作安排

3.1设备制造过程中，买方可派员到卖方进行监造和检验，卖方应积极配合。

3.2根据工程需要可以召开设计联络会或采用其它形式解决设计制造中的问题。

3.3文件交接要有记录、设计联络会应有会议纪要。

3.4卖方提供的设备及附件规格等有变化时，应及时书面通知买方。

6.4、分包与外购

卖方要按下列表格填写分包情况表，每项设备的侯选分包厂家一般不少于3家，并报各分包厂家的简要资质情况。

分包情况表

| 序号 | 设备/部组件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 工程地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上表中的序号和内容应与附件2的一致。

投标人（公章）：

投标人代表签字：

日期：      年    月   日

6.5、设备质量承诺函

设备质量承诺函

我代表（单位名称）为保证中标设备的质量特作如下承诺：

1. 严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。

2. 严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。

3. 保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备。产品绝不带缺陷出厂。

4. 对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题负全部责任。按合同规定的关键部件分包商必须符合有关资质的要求，并经买方认可。

5. 按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸，并为监造提供方便。对监造设备的停工待检部位提前  天通知买方及监造代表。

6. 对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报，不隐瞒。若设备缺陷超过合同规定的标准，供方无条件更换。在安装和试运过程中，设备出现质量问题，先处理问题，再分清责任，一切以满足工程进度需要为准则。

7. 为所供的设备在制造、运输、装卸过程中投保，一但发生意外，我方将按买方要求对所供设备尽快进行免费更换、修理，直到买方满意为止。

8. 在开箱过程中如发现缺件及其他原因引起的零部件丢失，我方负责尽快免费补齐所缺零部件。在设备的安装、调试过程中以及今后在设备运行中出现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的直接经济损失。

9. 若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

投标人（公章）：

投标人代表签字：

日期：      年    月   日

6.6、售后服务承诺函

售后服务承诺函

我代表（单位名称）对中标合同设备的售后服务作如下承诺：

1、及时向买方提供按合同规定的全部技术资料和图纸。有义务在必要时邀请买方参与卖方的技术设计审查。

2、按买方要求的时间到现场进行技术服务，指导买方按卖方的技术资料和图纸要求进行安装、分部与整套试运及试生产。

3、对于买方选购的与合同设备有关的配套设备，卖方主动提供满足设备接口要求的技术条件和资料。

4、严格执行买卖双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。

5、我单位保证所供货物是全新的、未使用过的，是最新或最流行的型号和用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。我单位保证所供货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。设备的质保期为货物最终验收后的个月内。

6、为买方举办有关设备安装、调试、使用、维护技术的业务培训班，（填写培训计划，费用包含在技术服务费中）。

7、我公司的专职服务人员，随时准备为买方排忧解难。我单位将在收到买方故障通知后×× 小时内派员赶赴现场进行免费维修或更换有缺陷的货物或部件，做到用户对质量不满意,服务不停止。

8、我公司售后服务电话是：

9、随时满足买方对备品备件的要求。

10、无论在何种情况下，我方决不以任何理由刁难买方。

11、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

投标人（公章）：

投标人代表签字：

日期：    年    月   日

6.7、其他资料

（投标人可根据自身的优势及需要，自行设计格式，编制其他资料附在此处）

## 七、商务/技术条款偏离表

| 序 号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简要内容 | 条 目 | 简要内容 |

（投标人） 详细阅读并全面理解了招标文件，并在上表中将有关差异部分列明，除此之外，投标人再无任何差异。

（注：商务差异和技术差异分开填列）

投标人（公章）：

投标人代表签字：

日期：    年    月   日

## 八、资格证明文件

投标人应提交下列文件*

1）关于投标人资格的声明函；（如为代理商，应取得授权）

2）企业法人营业执照副本（要求含年检页，复印清晰；若不在有效期内，请提供说明）；

3）生产许可证（要求含年检页，复印清晰；若不在有效期内，请提供说明）；

4）企业简介（见附表）；

5）质量保证体系及其质量认证证明（要求在有效期内，年检合格，复印清晰）；

6）上年度经审计的资产负债表、损益表及现金流量表；

7）银行资信证明；

8）业绩及目前正在执行合同情况（包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施，提供文件能够体现合同双方及标的、履约时间、签章页等关键信息，证明材料有效性即可，总页面不宜超过30页；非近三年、非类似业绩及复印不清晰无法确定有效性的材料无效，提供虚假材料将导致该次投标无效。若投标人提供获奖材料，应附可证明材料有效性的文件，至少包括文件名称、发文单位及文号等，总页面不宜超过20页。各种奖杯、奖状及省部级以下奖项无效，无效材料请勿提供）；

9）近三年经济行为受到起诉情况；

10）近3年的相关产品鉴定证书及投标产品相对应的型式检测报告；

11）其它文件和资料。

12）其它文件和资料。

附表12.1、供应商基本信息表；

附表12.2、近三年产品运行业绩；

附表12.3、企业主要产品的生产工装设备一览表；

附表12.4、企业主要产品的试验、检测设备一览表；

附表12.5、企业主要产品信息。

供应商基本信息表

| 企业现名称/企业原名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信代码 |  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |  |  |
|  |  | 网 址 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |  |
| 企业性质 |  | 全民所有制/股份制（有限责任、民营、私营、合资） |  |  | 上级主管单位（隶属关系） |  |  |  |  |
| 企业占地面积 |  |  |  |  | 法定代表人姓名 |  |  |  |  |
| 银行资信等级 |  |  |  |  | 员工总数(人) |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  | 其中 | 项目经理(人) |  |  |  |
| 固定资产(万元) |  |  |  |  |  | 高级职称人员(人) |  |  |  |
| 流动资金(万元) |  |  |  |  |  | 中级职称人员(人) |  |  |  |
| 开户银行 | 名 称 |  |  |  |  | 初级职称人员(人) |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  | 技工(人) |  |  |  |
| 最近三年完成的营业额(万元) |  |  |  |  | 生产能力 |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业沿革、机构设置： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要业务范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要经营产品： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

近三年产品运行业绩

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 主要参数 | 数量 | 投运年限 | 用户名称 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

企业主要产品的生产工装设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 制造厂家 | 用途 | 购置年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

企业主要产品的试验、检测设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 制造厂家 | 用途 | 购置年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

企业主要产品信息

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 产品鉴定情况 |  |  | 产品检验情况 |  |  | 年生产能力 | 质量控制体系 | 生产周期 | 与国内同类产品相比技术先进型或优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 鉴定单位 | 鉴定型式 | 鉴定时间 | 检测单位 | 检测时间 | 送检产品的规格 型号* |  |  |  |  |

九、银行资信证明

×××(投标人名称，以下简称企业)位于(投标人详细地址)，在本行开立基本帐户，由我行进行人民币(和/或外币)结算。根据该企业的委托，由我行出具资信证明如下：

该企业有（无）违反银行结算纪律的行为，有（无）不良的信用记录，资信状况 (        )，我行内部评级为（）级，特此证明。

我行下述签字人证明本资格文件和要求的格式中的说明是真实的和正确的。但纯属咨询，不具其他品质。

本资信证明有效期为（）年或到20##年( )月( ) 日为止。

以下签字人知道，招标人可能要求提供进一步的资格材料并同意按招标人要求提交。

银行名称：

签字：__________________(授权签署本资格文件人)

签字人姓名、职务(印刷字体)

__________________

地址：

电话：

传真：

签字页

甲    方：

签    字：

联系电话：

地    址：

电子邮箱：

日    期：

设 计 院：

联 系 人：

联系电话：

地    址：

电子邮箱：

日    期：

乙    方：

签    字：

联系电话：

地    址：

电子邮箱：

日      期：